En este documento se registrará la fecha, y detalles de grandes incidencias, como la finalización de un trabajo o un problema irresoluble (Solo solucionable a través de una reunión)

Ejemplo:

-(20/03/2014) Javier Garcia: He tratado de lamerme el codo durante varias horas, no he logrado nada, propongo buscar otra solución a nuestro problema en la próxima reunión.

-(21/02/2014) Gerald Lima: He completado todo el trabajo que se me había asignado, he tenido problemas en algunos CU por temas de concepto, he dejado los detalles en Incidencias.

-(22/03/2014) Javier Garcia: He terminado la primera versión del Diagrama de Clases del Subsistema Dietista, si en la próxima reunión no hay pegas lo dejaré así. He modificado dos CRC para encajar mejor con el diagrama, nada importante.

Estoy guardando mi parte en la carpeta “Entregas”->”25\_03\_2014”, agradecería que se guardaran ahí las cosas para facilitarme hacer la presentación.

-----------

-(23/03/2014) Javier Garcia: Terminada la primera versión del Diagrama de Secuencias de “CrearDieta”, esta añadida en la v2 de “DiagramaDietista\_Javier”.

-(23/03/2014) Javier García: He subido una copia del IBM: RSA que funciona (lo tengo instalado en mi ordenador), dejo aquí el link, copiar y pegar en el explorador:

<https://mega.co.nz/#!WlgUVCZT!cuES08jK3MxX5KUEruwbHHN--Sqc7HaL6QTrEyLVBvI>

-----------

- (24/03/14) Gerald: Diagrama de clases y Diagrama de Secuencia subido, no sé si está bien.

-(24/03/14) Álvaro: Diagrama de clases y diagrama de secuencia, no sé si están bien.

-(24/03/2014) Javier Garcia: Todos los miembros del grupo ya están en el grupo de GitHub y comparten el mismo repositorio “CiberMeal”. DropBox se seguirá utilizando de forma paralela hasta que todos los miembros se acostumbren y sepan como utilizar la nueva plataforma.

------------

(25/03/14) Álvaro: Falta:

\* CRC CALCULADORA CALORIAS

\*PANTALLA CALCULADORA CALORIAS NO SIRVE PARA NADA LO QUE ESTA HECHO

\* CRC CALCULADORA IMC

~~\*CRC GESTIONAR PERFIL (ADMIN)~~

\*~~CRC MODIFICAR PERFIL (ADMIN)~~

~~\* CRC GESTIONAR PERFIL (PACIENTE)~~

~~\* CRC HACER SUGERENCIA (PACIENTE)~~

-----------

-(01/04/2014) Álvaro: Actualizado el documento de Trabajo Asignado

-----------

-(02/04/2014) Javier Garcia: Terminada el borrador del diagrama de Actividades del proceso de Modificar una dieta por solicitud de paciente.

-(02/04/2014) Javier Garcia: El único subsistema que queda por corregir es el de “Administración”, faltan Casos de Uso.

-----------

-(06/04/2014) Javier Garcia: Repartidos el resto de Diagramas de Secuencias, cada uno tendrá que hacer los de su Subsistema.

-(06/04/2014) Javier Garcia: Actualizado el GitHub