En este documento se mantendrá el seguimiento de todas las tareas asignadas, asi como, mediante colores, se identifiquen tareas terminadas, tareas que estan siendo pospuestas por la necesidad de otras tareas (Un CRC que no puede completarse porque no se tiene su Caso de Uso), o tareas que no han sido entregadas a tiempo.

Verde: Tarea finalizada.

Ej. - Diagrama de Clases del subsistema Médico (21/03/2014)

Naranja: Tarea pospuesta.

Ej.- Presentación de la entrega (Todas las otras tareas deben estar terminadas).

Rojo: Tarea incompletas tras la fecha de entrega, suponen un retraso importante.

Ej.- Diagramas de clases del Subsistema dietista (Incompleta: 25/03/2014).

Azul: Duda sobre el tema o necesidad de revisión por parte de otro integrante.

Ej.- No sé si está bien hecho mi diagrama porque no pude ir a clase.

---------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Tarea asignada:** |
| Gerald Lima | * Diagramas de Clases del subsistema Medico. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Medico. |
| Marta Rodenas | * Diagramas de Clases del subsistema Administrador. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Administrador. |
| Javier Garcia | * Diagramas de clases del Subsistema Dietista. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Dietista. * Presentación de la entrega (Todas las otras T. deben estar terminadas). |
| Álvaro | * Diagramas de clases del Subsistema Paciente. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Paciente. * Punto 3 completo *“Completar Temas Abandonados”.* |
| Guillermo | * Diagramas de clases del Subsistema Herramientas. * Diagramas de clases del Subsistema Biblioteca. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Herramienta. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Biblioteca. |
| Wu Liu | * Revisión y corrección del SRS |

20/03/2014 (Entrega para el 25/03/2014)