En este documento se mantendrá el seguimiento de todas las tareas asignadas, así como, mediante colores, se identifiquen tareas terminadas, tareas que están siendo pospuestas por la necesidad de otras tareas (Un CRC que no puede completarse porque no se tiene su Caso de Uso), o tareas que no han sido entregadas a tiempo.

Verde: Tarea finalizada.

Ej. - Diagrama de Clases del subsistema Médico (21/03/2014)

Naranja: Tarea pospuesta.

Ej.- Presentación de la entrega (Todas las otras tareas deben estar terminadas).

Rojo: Tarea incompletas tras la fecha de entrega, suponen un retraso importante.

Ej.- Diagramas de clases del Subsistema dietista (Incompleta: 25/03/2014).

Azul: Duda sobre el tema o necesidad de revisión por parte de otro integrante.

Ej.- No sé si está bien hecho mi diagrama porque no pude ir a clase.

---------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nombre:*** | ***Tarea asignada:*** |
| Gerald Lima | * Diagramas de Clases del subsistema Medico. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Medico. |
| Marta Rodenas | * Diagramas de Clases del subsistema Administrador. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Administrador. |
| Javier Garcia | * Diagramas de clases del Subsistema Dietista. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Dietista. * Presentación de la entrega (Todas las otras T. deben estar terminadas). |
| Álvaro | * Diagramas de clases del Subsistema Paciente. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Paciente. * Punto 3 completo *“Completar Temas Abandonados”.* |
| Guillermo | * Diagramas de clases del Subsistema Herramientas. * Diagramas de clases del Subsistema Biblioteca. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Herramienta. * Diagrama de Secuencia de un CU del Sub.Biblioteca. |
| Wu Liu | * Revisión y corrección del SRS |

20/03/2014 (Entrega para el 25/03/2014)

---------------------------------------------------------------------------------------

01/04/2014 (Entrega para el 08/04/2014)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nombre*** | ***Tarea asignada*** |
| \*Gerald Lima | - Diagrama de actividad más complejo del subsistema Médico.  - Diagrama de estados de un Caso de Uso. |
| \*Marta Rodenas | -Diagrama de actividad más complejo del subsistema Administrador.  -Diagrama de estados de un Caso de Uso.  - Diagrama Estructura Compuesta. |
| \*Javier García | - Diagrama de actividad más complejo del subsistema Dietista.  - Diagrama de estados de un Caso de Uso.  - Temas abandonados. |
| \*Guillermo | -Diagrama de actividad más complejo del subsistema Biblioteca.  -Diagrama de estados de un Caso de Uso. |
| \*Wu Liu | - Revisión y corrección del SRS.  - Revisión de sus CUs. |
| \*Álvaro | -Diagrama de actividad más complejo del subsistema Paciente.  -Diagrama de estados de un Caso de Uso.  - Diagrama de Clases del “Login”. |

\*Todos los integrantes deberán intentar familiarizarse con el entorno Google Drive.

Nuevo 05/04/2014(Entrega para el 08/04/2014)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nombre*** | ***Tarea asignada*** |
| \*Gerald Lima | -Diagramas de secuencias de todo el subsistema Medico. |
| \*Marta Rodenas | -Diagrama de secuencias de todo el Subsistema Administrador. |
| \*Javier García | -Diagrama de secuencias de todo el subsistema Dietista. |
| \*Guillermo | -Diagrama de secuencias de todo el subsistema Biblioteca/Herramientas. |
| \*Wu Liu | - Revisión y corrección del SRS.  - Revisión de sus CUs. |
| \*Álvaro | -Diagramas de secuencia de todo el Subsistema Paciente. |